# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Процедура технологического присоединения

# к электрическим сетям ООО «Коммунальные технологии (ООО «КТ»)

# наименование услуги (процесса)

# Потребитель: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица,

# Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  Постановление Государственной службы по ЧР по конкурентной политике и тарифам от 03.12.2013 №55-21/и  «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2014 г.»

# Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

# Условия оказания услуги (процесса):  платно (в соответствии Постановлением Государственной службы по ЧР по конкурентной  политике и тарифам от 03.12.2013 №55-21/и

# Результат оказания услуги (процесса):  Фактическое подключение объекта Заявителя к электрическим сетям ООО «КТ»

# Общий срок оказания услуги (процесса): согласно п. 16 Правил  технологического присоединения

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в ООО «КТ». К заявке прилагается определенный перечень документов | Заявка по рекомендованной форме ООО «КТ» | В течение 30 мин, в случае предоставления полного пакета документов | П.п. 7, 8, 9, 10, 12, 12.1, 12.2, 13, 14, 14.1, 34, 34.1, 39, 50, 51, Правил технологического присоединения |
| 2. | Подготовка и заключение договора | На основании представленных документов п.1 настоящего паспорта ООО «КТ» подготавливает Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), Технические условия (далее- ТУ), согласно заявленной мощности и категории надежности Заявителя | Формы договоров утверждены Правилами технологического присоединения | Подготовка и выдача Договора ООО «КТ» в течение 15 дней со дня подачи заявки в 2 экз., если иные сроки не предусмотрены п.16 Правил технологического присоединения. Рассмотрение и подписание договора Заявителем в течение 30 дней со дня получения. | П.п.7, 15, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17, 25, 25.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 34, 37, 38.1, 39 Правил технологического присоединения. Постановление Государственной службы по ЧР по конкурентной политике и тарифам от 03.12.2013 №55-21/и Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 |
| 3. | Разработка и согласование проектной документации | Разработка ООО «КТ» и Заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ | Согласно Постановлению от 16.02.2008 №87 | Срок подтверждения соответствия документации Заявителя требованиям ТУ не более 10 дней со дня получения документации от Заявителя | П.п. 7, 18, 18.5 Правил технологического присоединения п.48 Градостроительного Кодекса РФ, Постановление от 16.02.2008 №87 |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Заявитель выполняет мероприятия в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства (ЭПУ) Заявителя. ООО «КТ» выполняет мероприятия (в т.ч. в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭПУ |  | Согласно п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | П.п. 7, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 23, 24, 26, 27, 37, 38 , 38.2, 53, Правил технологического присоединения |
| 5. | Направление Заявителем в ООО «КТ» уведомления о выполнении ТУ (далее- уведомление) | Заявитель направляет уведомление в ООО «КТ». К уведомлению прилагается определенный перечень документов. | Форма уведомления произвольная. | По факту выполнения ТУ Заявителем (в течение срока действия ТУ) | П.п. 93, 94, 98 Правил технологического присоединения |
| 6. | Проверка выполнения Заявителем ТУ | ООО «КТ» осуществляет проверку выполнения ТУ с оформлением соответствующих документов | Акта приемки приборов учета, Акта осмотра (обследования) энергопринимающего устройства Заявителя, Акта разграничения балансовой принадлеж-ности электроустановок и эксплуатационной ответственности за их состояние, акта о выполнении ТУ | В течение 10 рабочий дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им ТУ | П.п. 7, 18, 19, 19.1, 81, 82-91, 92-102, Правил технологического присоединения |
| 7. | Фактическое присоединение | Осуществление ООО «КТ» фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и подача напряжения (после заключения договора с ОАО «Чувашская энергосбытовая копания) |  | В течение 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), осуществить фактическое присоединение ЭПУ Заявителя к электрическим сетям. | П.п. 7, 18, 19 Правил технологического присоединения |

# Footnotes

Постановление Государственной службы по ЧР по конкурентной  политике и тарифам от 03.12.2013 №55-21/и «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2014 год»

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, у электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, у электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861

Постановление Государственной службы по ЧР по конкурентной  политике и тарифам от 03.12.2013 №55-21/и «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2014 год»

Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.12 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

Постановлению от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию»